REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAŽ

OPĆINSKI NAČELNIK

PLAN ZIMSKE SLUŽBE

NA NERAZVRSTANIM PROMETNICAMA

OPĆINE DRAŽ

2023./2024.godina

Listopad, 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

OPĆINA DRAŽ

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:   363-01/23-01/14

URBROJ: 2158-15-02-23-01

Draž, 25. listopada 2023.god.

PLAN ZIMSKE SLUŽBE

NA NERAZVRSTANIM PROMETNICAMA

OPĆINE DRAŽ ZA 2023./2024. godinu

- UVOD

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu  ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20), Plan zimske službe Općine Draž,  izrađen je sukladno članku 33. i 34.  Pravilnika  o održavanju cesta („NN 90/2014“) .

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

U zimskom razdoblju koje, u pravilu, traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja sljedeće godine, ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe donosi općinski načelnik Općine Draž.

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito:

– organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,

– raspored mjesta stalne pripravnosti,

– karta cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,

– raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,

– raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,

– nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,

– mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,

– način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

Pripremni radovi zimske službe izvode se prije početka zimskoga razdoblja u cilju omogućavanja njezinog učinkovitog djelovanja.

Pripremni radovi obuhvaćaju prvenstveno radove i aktivnosti na:

– pripremi mehanizacije, prometne signalizacije i opreme, posipnog materijala,

– pripremi javnih cesta i njenog neposrednog okoliša (postavljanje dopunske prometne signalizacije na opasnim mjestima, postavljanje snježnih kolaca, postavljanje naprava i provođenje mjera za zaštitu od snježnih zapuha i sl.),

– osposobljavanju i stručnom usavršavanju svih radnika koji sudjeluju u obavljanju zimske službe.

U zimskom razdoblju i u slučajevima kada postoji opasnost od nastanka poledice na cesti, izvođač radova održavanja ceste dužan je pojedine opasne dijelove ceste posipati sredstvima koja sprječavaju nastajanje poledice. Mjesta i način posipanja tih sredstava određuje se u odnosu na zemljišno-klimatske uvjete, položaj, nagib i značaj ceste te druge lokalne uvjete.

Na dijelu ceste gdje se poledica učestalo pojavljuje upravitelj ceste dužan je osigurati da izvođač redovnog održavanja ceste pravovremeno postavi dopunsku prometnu signalizaciju koja upozorava na moguću opasnost  ili da stalno poduzima mjere i radnje u cilju sprečavanja nastajanja poledice na kolniku.

Upravitelj ceste dužan je osigurati da izvođač redovnog održavanja ceste otapajuća sredstva za snijeg i led koja su štetna za okoliš upotrebljava samo u minimalnim količinama. Za posipanje navedenih otapajućih sredstava dozvoljeno je upotrebljavati samo takve uređaje koji omogućavaju precizno doziranje količine posipa. Kod određivanja količine posipa potrebno je uzimati u obzir količinu otapajućeg sredstva koji se već nalazi na kolniku.

Podrazumijeva se da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Iznimno, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Po završetku zimskog razdoblja s javne ceste je potrebno ukloniti ostatke posipnog materijala (sipine), privremenu dopunsku prometnu signalizaciju i opremu, cestovne naprave i uređaje za osiguranje ceste i prometa.

- PRIPREMNI RADOVI

Tijekom  vremenskog razdoblja od usvajanja Plana zimske službe do početka rada zimske službe, potrebno je učiniti slijedeće:

- Obveze Općine Draž

- Obaviti dogovore o provođenju zimske službe s MUP-om, Policijska uprava Osječko – baranjska, Policijska postaja Beli Manastir

-     Osigurati dovoljne količine soli za nadolazeće zimske vremenske uvjete

- uređenje stacionara

- Osiguranje vozila i posipala

- Priprema potrebnih strojeva

- MJESTO PRIPRAVNOSTI I ODGOVORNA OSOBA

OPĆINA DRAŽ, B. Radića 58, 31305 Draž

Odgovorna osoba: Stipan Šašlin, dipl.ing- načelnik mob:091/1802964

Valentina Matijević, 31304 Topolje, Republike 30a, mob: 099/5363218

Vjekoslav Vojnović, 31305 Draž, Dunavska 10a, mob:099/5379394

- REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA

CESTOVNI SMJEROVI I. PRIORITETA

BATINA- V.Nazora, Trg Slobode, Dunavska ulica, Košut Lajoša, Ivana Nepomuka, Srednja ulica, ulica preko tzv. Ciglane

DRAŽ- Braće Radić, Dunavska ulica, Vladimira Nazora, I. L. Ribara

PODOLJE- Planinska, Put do Crkve

GAJIĆ- V. Nazora,  B. Radić, I. Vencela, Šovakova

TOPOLJE-, M. Gupca , Hrvatskih Branitelja, Vlatka Mačeka

DUBOŠEVICA- Dr. Franje Tuđmana, B. Radić, Stipe Matovića, Hrv. Branitelja, I. Grgića, 30.svibnja

Kolnik se čisti i posipa solju, tako da se omogući odvijanje prometa uz smanjenu i prilagođenu brzinu zimskim uvjetima.

Prohodnost se mora osigurati u roku od 3 sata po prestanku padavina. Odvijanje prometa podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme od strane korisnika.

CESTOVNI SMJEROVI II.PRIORITETA

Crkvena ulica,  Petefi Šandora, Planina- BATINA,

Braće Radić- TOPOLJE,

Put do Crkve- PODOLJE

Virska – DUBOŠEVICA,

Kolnik se čisti i posipa solju, tako da se omogući odvijanje prometa uz smanjenu i prilagođenu brzinu zimskim uvjetima.

Prohodnost se mora osigurati u roku od 6 sati po prestanku padavina. Odvijanje prometa podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme od strane korisnika.

CESTOVNI SMJEROVI III. PRIORITETA

U cestovne smjerove III. Prioriteta uključuju se sve ulice na području Općine Draž, koje nisu u skupini I. i II. Prioriteta.

Kolnik se čisti i posipa solju, tako da se omogući odvijanje prometa uz smanjenu i prilagođenu brzinu zimskim uvjetima.

Prohodnost se mora osigurati u roku od 10 sati po prestanku padavina. Odvijanje prometa podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme od strane korisnika kolnika.

Ostale javno – prometne površine na području Općine Draž

U ostale javno – prometne površine na području Općine Draž, uključuju se pješački dijelovi , autobusna stajališta , dijelovi nogostupa prostori oko škola , vrtića , domova zdravlja.

Površine se čiste na način da se osigura prohodnost , ali tek nakon završenih radova na cestovnim smjerovima I., II., i III. Prioritetu.

- STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI ZIMSKE SLUŽBE

Zavisno od vremenskih uvjeta, a u skladu s Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta („Narodne Novine“ broj:25/98, 162/98) utvrđuju se četiri stupnja pripravnosti zimske službe:

  - PRVI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se  15. studenog 2023.godine (ako prije nisu nastupili zimski uvjeti)- predviđa minimalan broj strojnog parka. Dežurna osoba treba biti osposobljena da u slučaju potrebe može hitno prikupiti potrebne strojeve  i ljudstvo, te ih aktivirati na obavljanju  potrebnih radova u zimskoj službi.

  - DRUGI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 C, uz mogućnost pojave poledice. Predviđa se pokretanje 50% planiranog strojnog parka, te se vrše preventivni radovi na sprječavanju poledice na opasnim mjestima.

  - TREĆI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se kada se očekuju padaline (snijeg i sl.) koje zahtijevaju posebne radove radi otklanjanja snijega s ulica. Predviđa se pokretanje 100% planiranog strojnog parka.

  - ČETVRTI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega .

U tim uvjetima, strojni park predviđen ovim Planom nije u mogućnosti osigurati planiranu prohodnost putnih pravaca, pa se pokreće dodatni strojni park, vlastiti ili iznajmljeni , a u slučaju potrebe cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Ovaj stupanj nije obuhvaćen proračunom zimske službe.

- IZVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O STANJU PROHODNOSTI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ

Izvješćivanje vrši službujuća osoba na stalnom mjestu pripravnosti i dužna je primiti i pružiti informacije o stanju prohodnosti na nerazvrstanim cestama Općine Draž.

O stanju na cestama tj  prohodnosti javnost će se obavještavati putem sredstava javnog priopćavanja (Radio Baranja, web stranica Općine Draž: www.draz.hr ).

- OSTALI RADOVI ZA VRIJEME TRAJANJA ZIMSKE SLUŽBE

Nakon prestanka vremenskih neprilika odmah se pristupa radovima na postizanju normalizacije prometa i to:

- Proširenje očišćenog kolnika

- Čišćenje raskrižja

- Čišćenje autobusnih stajališta

- Ostalo po nalogu odgovorne osobe Općine Draž.

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipan Šašlin, dipl.ing.

Dostaviti:

- Policijska postaja Beli Manastir

- Arhiva, ovdje

Prilog:

- Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Draž

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ

| NAZIV ILI OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE | DULJINA CESTE | KATASTARSKA OPĆINA |
| --- | --- | --- |
| STAKLENA ULICA | 580 M | BATINA |
| PLANINA | 185 M | BATINA |
| JORGOVANSKA ULICA | 530 M | BATINA |
| ULICA PETEFI ŠANDORA | 970 M | BATINA |
| DUNAVSKA ULICA | 2085 M | BATINA |
| SPOMENIČKI PUT | 1800 | BATINA |
| VLADIMIRA NAZORA | 1930 M | BATINA |
| CRKVENA ULICA | 720 M | BATINA |
| MATIJE GUPCA | 175 M | BATINA |
| KRALJA TOMISLAVA | 250 M | BATINA |
| KRALJA ZVONIMIRA | 250 M | BATINA |
| SREDNJA ULICA | 624 M | BATINA |
| KOŠUT LAJOŠA | 2520 M | BATINA |
| TRG SLOBODE | 200M | BATINA |
| CESTA PREKO CIGLANE | 300M | BATINA |

| NAZIV ILI OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE | DULJINA CESTE/M | KATASTARSKA OPĆINA |
| --- | --- | --- |
| ULICA VLADIMIRA NAZORA | 765 | GAJIĆ |
| ULICA ŠOVAKOVA | 1460 | GAJIĆ |
| BRAĆE RADIĆA | 510 | GAJIĆ |
| IŠTVANA VENCELA | 380 | GAJIĆ |
| MATIJE GUPCA | 1150 | GAJIĆ |

| NAZIV ILI OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE | DULJINA CESTE/M | KATASTARSKA OPĆINA |
| --- | --- | --- |
| DR. FRANJE TUĐMANA | 1000 | DUBOŠEVICA |
| TRG HRVATSKE MLADEŽI | 340 | DUBOŠEVICA |
| STIPE MATOVIĆA | 1460 | DUBOŠEVICA |
| VIRSKA | 337 | DUBOŠEVICA |
| ANTE STARČEVIĆA | 483 | DUBOŠEVICA |
| BRAĆE RADIĆA | 1050 | DUBOŠEVICA |
| IVE GRGIĆA | 432 | DUBOŠEVICA |
| - STEPINCA | 456 | DUBOŠEVICA |
| HRV. BRANITELJA | 310 | DUBOŠEVICA |
| 30.SVIBNJA | 230 | DUBOŠEVICA |
| ALOJZIJA STEPINCA | 316 | DUBOŠEVICA |

| NAZIV ILI OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE | DULJINA CESTE/M | KATASTARSKA OPĆINA |
| --- | --- | --- |
| IVE LOLE RIBARA | 600 | DRAŽ |
| VLADIMIRA NAZORA | 912 | DRAŽ |
| DUNAVSKA ULICA | 878 | DRAŽ |
| LUGARNICA ŠARKANJ | 102 | DRAŽ |
| BRAĆE RADIĆA | 690 | DRAŽ |
| IVE LOLE RIBARA | 576 | DRAŽ |
| PLANINA | 875 | DRAŽ |
| TRG S. ĐURINA | 75 | DRAŽ |

| NAZIV ILI OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE | DULJINA CESTE/M | KATASTARSKA OPĆINA |
| --- | --- | --- |
| BRAĆE RADIĆA | 620 | TOPOLJE |
| HRVATSKIH BRANITELJA | 940 | TOPOLJE |
| MIJE ZLATARIĆA | 159 | TOPOLJE |
| VLATKA MAČEKA | 819 | TOPOLJE |
| BRAĆE RADIĆ | 323 | TOPOLJE |

| NAZIV ILI OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE | DULJINA CESTE/M | KATASTARSKA OPĆINA |
| --- | --- | --- |
| PUT DO CRKVE | 300 | PODOLJE |
| PLANINSKA | 150 | PODOLJE |

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipan Šašlin, dipl.ing.